# V2.0需求变更单

### 需求变更申请

| **字段** | **详情** |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-2024-002 |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 提交日期 | 2024.4.16 |
| 提交人 | 组员张三 |
| 变更描述 | 一二三月半月上报一次，其他月一个月上报一次 （一二三月春节变动大需要频繁上报） |
| 变更原因 | 应客户需求，需要更频繁地上报数据以更好地反映春节期间的就业变化。 |
| 预期影响 | **项目范围**：引入半月数据上报功能。**时间表**：需要调整开发和测试阶段的时间安排，可能导致项目整体延期。**成本**：预计增加开发和测试的成本。 |
| 审批 |  |
| - 请求者签名 | **\_\_**\_\_\_ |
| - 项目经理签名 | **\_\_**\_\_\_ |
| - 审批日期 | 2024.4.16 |

### 项目详细时间表具体调整内容

| 任务编号 |
| --- |
| 12 |
| 14 |
| 15 |
| 17 |
| 18 |

### 调整内容解释

**开发阶段延长**：数据上报调度功能的开发期延长了一周，以包括新功能的实现，确保开发团队有足够的时间处理复杂的逻辑和集成工作。

**测试阶段调整**：系统全面测试和新功能测试的时间进行了调整，确保所有新开发的功能都经过充分测试。

**部署和文档编写阶段**：保持原定时间不变，预留足够的时间以适应任何最后的调整或问题解决。