# V3.0需求变更单

### 需求变更申请

| **字段** | **详情** |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-2024-003 |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 提交日期 | 2024年4月11日 |
| 提交人 | 李旭东 |
| 变更描述 | 添加省用户的审批和退回功能至手机端。首先完成PC版本，之后一个月内完成手机端。 |
| 变更原因 | 为了提高系统的便捷性和用户的移动访问能力，响应市场和用户需求的变化。 |
| 预期影响 | **项目范围**：新增手机端审批和退回功能。 **时间表**：PC版本按原计划，手机端功能延后一个月完成。 **成本**：预计因开发和测试手机端功能而额外增加成本。 |
| 审批 | 通过 |
| - 请求者签名 | 李旭东 |
| - 项目经理签名 | 吴雨霏 |
| - 审批日期 | 2024.4.11 |